Wochenprotokoll – Flutter Projekt (Woche 4)

1. Was wurde gemacht?

- Core UI Implementierung: Die Haupt-Screens der App (Login, Dashboard, Activity und Add Expense) wurden erfolgreich in Flutter umgesetzt.

- State-Management: Das Paket Provider wurde integriert, um den Login-Status (userId und username) zentral zu verwalten und in der gesamten App effizient verfügbar zu machen.

- Backend-Anbindung (API): Das Frontend wurde erfolgreich über das http-Paket mit dem lokalen Node.js-Backend verbunden. Registrierung/Login, das Abrufen der aktuellen Transaktionen für das Dashboard und den Activity-Feed sowie das Hinzufügen und Begleichen von Schulden funktionieren nun dynamisch mit echten Daten.

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- Status: Leicht im Verzug.

- Begründung: Der Meilenstein "Core UI & State", der laut Plan für den 24.02. angesetzt war, wurde heute vollständig abgeschlossen. Eigentlich stand für heute (03.03.) bereits der Meilenstein "Features & Themes" an. Der Rückstand ist vorhanden, aber da das Grundgerüst aus Backend, Datenbank, State-Management und den komplexesten Screens nun fehlerfrei steht, lassen sich die verbleibenden Features bis zur Finalisierung am 10.03. gut aufholen.

3. Was sind die nächsten Schritte?

- Fehlende Screens: Implementierung der noch offenen Ansichten, insbesondere des "Friends"-Screens und der "Settings" .

- Extra-Konzepte: Einbau der biometrischen Authentifizierung (Local Auth) für den Login und des Custom Dialogs für das Hinzufügen von Freunden per Buddy-ID.

- Theming: Umsetzung und Speicherung der fünf geforderten UI-Themes (Light Mode, Dark Mode, Matrix Green, High-Contrast und Ocean Blue) über die App-Einstellungen.

4. Einsatz von KI

- Wurde KI verwendet? Ja.

- Tools/LLMs: Gemini (Google).

- Einsatzbereich: Unterstützung bei der Flutter-UI-Programmierung der verschiedenen Screens, Einrichtung des State-Managements mit Provider, Verknüpfung der HTTP-Requests mit dem lokalen Express-Backend sowie detaillierte Hilfestellung beim Debugging von Typisierungs-Fehlern (int zu double) und Emulator-Netzwerkproblemen.