Wochenprotokoll – Flutter Projekt (Woche 5)

1. Was wurde gemacht?

- Friends-Screen: Die Freundesliste wurde implementiert. Zudem wurde ein Custom Dialog integriert, um neue Freunde über ihre eindeutige Buddy-Id hinzuzufügen.

- Settings-Screen: Die Ansicht für Einstellungen und persönliche Konfiguration wurde erstellt. Dort werden der Username und die Buddy-Id angezeigt.

- Theming: Die fünf geforderten UI-Themes (Light Mode, Dark Mode, Matrix Green, High-Contrast und Ocean Blue) wurden implementiert. Die Speicherung der Nutzereinstellung erfolgt dauerhaft über das Paket shared_preferences.

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- Status: Gut im Zeitplan.

- Begründung: Gemäß dem Meilenstein-Plan ist für den heutigen Tag (10.03.2026) die Finalisierung vorgesehen. Die Screens und die Theming-Logik wurden erfolgreich abgeschlossen. Es fehlt lediglich noch der letzte Feinschliff, bevor die Applikation vollständig ist.

3. Was sind die nächsten Schritte?

- Biometrische Authentifizierung: Integration des local_auth-Pakets für den App-Zugriff per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ohne manuelle Passworteingabe.

- Projektdokumentation: Die Projektdokumentation abschließen.

- Präsentation: Letzte Bugfixes durchführen und die Präsentation vorbereiten.

4. Einsatz von KI

- Wurde KI verwendet? Ja.

- Tools/LLMs: Gemini (Google).

- Einsatzbereich: Unterstützung bei der Code-Generierung für den Friends- und Settings-Screen, Implementierung des ThemeProviders inklusive persistenter Speicherung über shared_preferences sowie Hilfestellung bei der Fehlerbehebung im Flutter State-Lifecycle.